مذكرة عرض 
على السيد / مدير عام إدارة الأصول

بشأن : مخالفات بعض الوحدات بمشروع ( الواحة فيو )

اولاً : الوحدة ارقام (52 ،53 ) بمبنى D1

قيام المالك بإزاله الحائط المشترك بين الشقتين وعمل تعديلات فى التقسيم الداخلى وتغيير أماكن الحمامات والمطابخ دون الحصول على موافقة كتابيه من مالك المشروع مخالفاً اللأئحة التنظيمية لإدارة الكومباوند للتاكد بعدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمنشاة كالأتى :

1- تعديل داخلى وهدم حائط بين الشقتين وتعديل المطابخ بما يخل بوصلات الغاز الطبيعى

2- تركيب وحدة تكيف مركزى بمحيط الشقتين مع عدم التصديق لمعرفة نوع الفريون المصدق به طبقا للمواصفات التى تضمن عدم استخدام فريون قابل للانفجار وأيضا تحتاج إلى جهد كهربائى اعلى من الجهد المصرح والذى قد يودى إلى مشكلة فنية للمبنى بالكامل لإفصاح المهندس القائم بالتشطيب بالشروع فى تركيب سخانات كهرباء وبوتجاز كهرباء وعدم إحتياجه للغار الطبيعى .

3- تركيب الوحدات الخارجية للتكيفات مخالف للمكان المصرح بها مخالفاً المنظر العام الخارجى لكامل المشروع .

4- فتح عدد (2) كور تهويه دون تصريح

5- مرفق طية صور المخالفات المشار إليه بعاليه .

ثانيا : قيام العديد من الشقق متفرقة بالمبانى المسلمة بمخالفة اللأئحة بتغير اللون لحوائط التشطيب الخارجى للتراسات باللون الابيض مع عدم إتخاذ شركة الإدارة أى إجراء بتوقيع غرامة 2000 جنية مصريا وتجدد شهريا متى بقيت المخالفة طبقاً لللآئحة وبالإستفسار منهم أشار بتدوينها دون معرفة آليه تحصيلها أو التنبية على الساكن .

ثالثاً : وجود بعض الملاحظات التى لم يتم تغطيتها بعد بمدخل المبنى رقم D6

1- خروج اسلاك كهرباء من الرخام أمام الاسانسير( المفروض لتركيب ابليك وليس فى مكانة الصحيح )

2- عدم صلاحية قفل صندوق الحريق بمدخل المبنى

3- وجود أماكن فراغات أسمنتية لتركيب مرايا بالمدخل

4- ترميم علبة كهرباء على سلم المبنى الخارجى بالأسمنت دون دهانه باللون المخصص للواجهة

5- عدم وجود لوحة أرشادية على أبواب غرفة الصاعد أو غرفة جمع القمامة

رابعا : المرور على خزانات المياه المغذية للمشروع

1- عطل أحدى طلمبات الرفع بمجموعة طلمبات رفع الخزان رقم 1

2- عدم وجود اتوماتك لفصل الرافع ويفصل يدويا

خامساً : الإجراءات

1- تم التنبية على شركة الإدارة بايقاف تصريح دخول عمال التشطيب للوحدة (52،53) بالمبنى D1 لحين إستكمال إجراءات الحصول على الموافقة الهندسية من الصندوق بالتعديلات المشار إليها وكذا تصديق بموقف تحمل الاحمال الكهربائية وموقف وصلات الغاز الطبيعى .

2- التنبية على شركة الادارة بموافاتنا بحصر مخالفات تغير واجهة التراسات بالالوان المخالفة لحين تحديد آليه تحصيل المخالفات طبقاً لللائحة وعودة الشئ لاصله .

التوقيع / محمد رمضان سليم

مديرمشروع الواحة فيو

3- جارى التواصل مع ممثل الهيئة الهندسية لتلافى ملاحظات مبنىD6