بيان نقاط التنسيقات مع الإدارات المتخصصة بصندوق التنمية الحضرية

لصالح  إدارة مشروع ( الواحة فيو )

| م | النقاط المطلوبة | الإدارات المُختصة |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الشئون القانونية | المالية | الهندسية |  |
| 1 | خطابات الإنذار بالمخالفات باللأئحة | صيغة الخطابات | تحديد آليه التحصيل النقدى ( الوسيلة / حوكمتها / توزيعاتها) | - |  |
| 2 | مبلغ تصريح التشطيبات لاول مرة (500) جنية | - | من المستفيد منها | - |  |
| 3 | الخدمات المًسعرة من شركة الإدارة | قانونيتها | موقف الصندوق منها | - |  |
| 4 | الشقق القائمة بتعديلات داخلية من تاريخ 9/9/2026 | - | - | تحديد مدة زمنية للتصديق بعد موافاتكم بتقريرمكتب إستشارى هندسى | 52،53 عمارة D1- شقة |
| 5 | إسترداد مبلغ تامين التشطيبات | - | تحديد مدة زمنية بعد ملئ نموذج الإدارة الهندسية وإعتماده بختم شركة الإدارة مع محاولة الإكتفاء برقم حساب العميل دون إحضار خطاب من البنك |  |  |
| 6 | إستلام المصاعد من الشركة الموردة |  |  | تعنت الشركة المنفذة بعدم الصيانة وعدم تسليم PASSWORD KEYPAD لشركة الصيانة ومفاتيح المصاعد مراجعة عقود توريد الأسانسيرات وموقفها من تصديق الدفاع المدنى |  |

تابع بيان نقاط التنسيقات مع الإدارات المتخصصة بصندوق التنمية الحضرية

لصالح  إدارة مشروع ( الواحة فيو )

| م | النقاط المطلوبة | الإدارات المُختصة |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الشئون القانونية | المالية | الهندسية |  |
| 7 | إعداد TENDERS مع فصل الأمن من باقى الخدمات | إعداد المطالب | إعداد الممارسة المالية للعروض | - |  |
| 8 | إعداد سيناريو حال إستلام شركة إدارة أخرى لإدارة الخدمات | وضع آليه لإستلام وتسليم الموقع قانونيا ً ومالياً ومعدات هندسية علما بإنتهاء عقد الشركة فى شهر 2 ( شهر رمضان ) |  |  |  |
| 9 | مطلوب توحيد المدة وإجراء تسويات مالية لبدء المطالبة النقدية للممارسة ( الكهرباء / المياه ) بداية كل شهر | - | إعداد نموذج محسوب بالايام بالمبلغ المالى المطلوب لتوحيد المطالبة للممارسة شهرياً | - |  |
| 10 | مطلوب قيام القوات المسلحة بتسليم مفاتيح الصواعد لخدمات الكهرباء والمياه لمنع التجاوزات | - | - | تكليف ق م بتسليم المفاتيح لشركة الإدارة فقط |  |
| 11 | مراجعه موقف السقف هل فلاتسلاب ام كمر | - | - | وذلك لفتح كور لشفاطات بالجيبسون بورد |  |
| 12 | مطلوب توحيد المدة وإجراء تسويات مالية لبدء المطالبة النقدية للممارسة ( الكهرباء / المياه ) بداية كل شهر | - | إعداد نموذج محسوب بالايام بالمبلغ المالى المطلوب لتوحيد المطالبة للممارسة شهرياً | - |  |

تابع بيان نقاط التنسيقات مع الإدارات المتخصصة بصندوق التنمية الحضرية

لصالح  إدارة مشروع ( الواحة فيو )

| م | النقاط المطلوبة | الإدارات المُختصة |  |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الشئون القانونية | المالية | الهندسية |  |
| 12 | موقف فصل المنطقة التجارية عن المنطقة السكنية | - | - | وضع تخيل لعمل سور كريتال ببوابة دواره لصالح مُلاك الكومباوند عن المنطقة التجارية |  |
| 13 | وضع إشتراطات المنطقة التجارية وخاصة خلف المنطقة التجارية والتراس الأمامى | وضع الإشتراطات المحدده | - | - |  |
| 14 | إستلام الخزان رقم 3 الخاص ولوحات الكهرباء بالخدمات العامة والمسجد | - | - | زيادة مطالبه بإفتتاح المسجد ومعارضة القوات المسلحة بعد إستلام الخدمات المذكورة |  |
| 15 | مطلوب عمل بارك دراجات هوائية لكل بلازا لمنع وضعها بالمداخل او امام الشقق لإعتبارها من المخالفات | - | - | السماح بعملها وإختيار أماكنها |  |
| 16 | صياغة إقرار إقتناء حيوان اليف طبقا ماهو مذكور باللائحة | صياغة الإقرار | - | - |  |
| 17 | إسلوب تنظيم الحفلات وعدم ذكر قيمة التامين |  | تحديد القيمة المالية للتامين | - |  |
| 18 | موقف شقة 21،22 عمارة C4 برجولا فوق المحلات التجارية | تحديد الإجراء |  |  |  |