مذكرة عرض 
على السيد / مدير عام إدارة الأصول

بشأن : بعض مطالب بمشروع ( الواحة فيو )

اولاً : المطالب العامة

1- النظر فى  إستلام وإفتتاح مسجد الكومبوند لتزايد أعداد ومطالب السكان وجاهزية المسجد للإستلام

2- وضع رؤية لإستغلال الملاعب لإستفادة شاغلى الوحدات بها .

3- التنسيق مع الجهات الحكومية ( وزارة الاتصالات - المحافظة ) للنظر فى مد خطوط التليفونات الارضى مما يساعد لتحسين النت وذلك لاهميته الخدمية مع بدء العام الدراسى للعمل Online وكذا المحافظة لرصف الاضلاع الثلاثة المحيطة بالكومبوند .

4- النظر فى تركيب بوابات إلكترونية على المداخل الرئيسية والجراجات مرتبطة بالباركود .

5- النظر فى تشجير ارصفة المنطقة الخلفية للمشروع المواجهة للجبل الترابى بمنطقة المسبك لتحسين وتقليل التلوث البيئى ( تقليل الأتربة – المنظر الجمالى ) .

ثانيا : المطالب الخاصة بإستلام العمارات من جهة الاشراف على المشروع والشركات المنفذه

1 - وجود مشاكل فى مخارج الصرف العام وصرف الغساله  من الشقق الى صاعد الصرف الخارجى بعمارة C9 ، C10 
مما يؤدى الى خروج مياه من الحائط الخارجى للصرف ونزوله على جسم العمارة والذى يؤثر على العمارة والجار الأسفل وتتضح ذلك فى شقة 33 ،53 حالياً فى عمارة C9 ممايتطلب تدخل عاجل وفورى لمعرفة السبب ومعالجته بصورة عاجله لإحتياجه لتكسير داخل الشقق لكشف الصرف .

2- وجود بعض الملاحظات التى لم يتم تغطيتها بعد بمدخل المبنى رقم D6

أ- خروج اسلاك كهرباء من الرخام أمام الاسانسير( المفروض لتركيب ابليك وليس فى مكانة الصحيح )

ب- عدم صلاحية قفل صندوق الحريق بمدخل المبنى

ﺠ - وجود أماكن فراغات أسمنتية لتركيب مرايا بالمدخل

د - ترميم علبة كهرباء على سلم المبنى الخارجى بالأسمنت دون دهانه باللون المخصص للواجهة

ھ – وجود عيوب بالجيبسن بورد بمدخل العمارة

و- عدم وجود لوحة أرشادية على أبواب غرفة الصاعد أو غرفة جمع القمامة

3- وجود مخلفات صناديق خشب تركيب الاسانسيرات أعلى بعض الاسطح وكذا أمام العمارات مطلوب رفعها فورا او سيتم رفعها بواسطة شركة المتحدة بتعليمات دون المسائله عنها .

4- قيام بعض حراس المقاولين بوضع مراتب واسرة وأدوات واخشاب خارج العمائر التى لم تسلم ممايؤثر على المنظر العام للكمبوند وخاصة التى بجوار العمارات المُستلمه

5- وجود باقى مخلفات تشطيب فى بعض العمارات المُستلمة ( بقايا رخام وخشب ) لم يتم تحميلها بواسطة شركة المقاولات بالأضافة لعدم تلافى الكثير من الملاحظات حتى الان بعمارات E6  ، E7

ثالثاً : المطالب الخاصة بشركة المتحدة لإدارة الكومبوند

1- إحتياج شركة الإدارة لبيانات العملاء مُستلمى وحداتهم تشمل الاسم ورقم الوحدة وتليفون المالك وذلك لتغذية برنامج CRM  لتفعيل نظام تسجيل الأعطال والخدمات المقدمة للعملاء .

2- وضع آليه لتحصيل المخالفات مالياً وإسلوب تسجيلها وتوريدها للصندوق .

3- وضع آليه التصديقات والموافقات الهندسية للتعديلات الداخلية للوحدات

رابعاً : المطالب الخاصة

عقد إجتماع مشترك بصندوق التنمية الحضارية برئاسة إدارة الأصول بين شركة الإدارة وممثل الهيئة الهندسية والإدارة المالية والهندسية بالصندوق لمناقشة النقاط المذكورة بعالية لوضع الآليات المقررة طبقاً لللائحة التنفيذية .

التوقيع / محمد رمضان سليم

مديرمشروع الواحة فيو